DR-Platform v1

Kubernetes 다중 클러스터 재해복구(DR) 및 Failback 자동화 플랫폼

최종 보고서  |  Final Project Report

1조

| 과목명 | 클라우드 가상화기술 |
| --- | --- |
| 팀명 | 1조 |
| 프로젝트명 | DR-Platform |
| 문서 버전 | v3.1 (최종보고서) |
| 대상 브랜치 | main |
| 작성일 | 2026. 06. 14 |

# Executive Summary

## 문제 (Problem)

Kubernetes 기반 서비스는 클러스터 장애, 네트워크 단절, 스토리지 장애가 발생했을 때 백업·복원 절차가 여러 도구와 권한 경계에 흩어져 있다. 운영자는 장애 대피(Failover)와 원상 복구(Failback)를 같은 흐름에서 추적하기 어렵고, 특히 메인망과 임시망이 분리된 환경에서는 플랫폼이 모든 클러스터에 직접 접근하기 어렵다.

## 해결 방식 (Solution)

DR-Platform은 Cloud K8s와 Edge K3s를 하나의 재해복구 흐름으로 연결한다. dr-agent가 각 클러스터의 상태를 Heartbeat Push 방식으로 전달하고, Velero/MinIO 기반 백업 저장소와 복구 정책 엔진을 통해 Failover 및 Failback 절차를 자동화하였다. 단, 메인망 복원은 보안과 권한 격리를 위해 관리자가 다운로드한 스크립트를 직접 실행하는 구조로 조정하였다.

## 결과 (Result)

중간보고서의 Phase 1 및 Phase 1.5 범위는 구현 완료되었고, Phase 2 항목 중 외부 공개 URL(zrok) 기능은 앞당겨 반영되었다. 실제 Node.js 백엔드와 Postgres DB를 배포하여 Cloud K8s 장애 발생, Edge K3s 대피 운영, K3s 최신 데이터 백업, K8s 원상 복구 스크립트 실행까지 End-to-End 시나리오를 검증하였다.

## 진척도 요약

| 페이즈 | 계획 범위 | 달성 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 (MVP / P0) | 다중 클러스터 모니터링, 수동 백업/복원, 대시보드 UI | 완료 | dr-agent 및 관제 대시보드 연동 완료 |
| Phase 1.5 (P1) | Failback 자동화 로직, 복구 정책(Policy), drctl CLI | 완료 | 8단계 온보딩 및 복구 스크립트 생성 로직 구현 |
| Phase 2 (고도화) | 터널링(zrok) 외부 노출, 스토리지 자동 프로비저닝 | 부분 | 공개 URL 구현 완료, 스토리지 자동화는 이연 |

# 목차

Executive Summary

1. 보고서 개요

2. 개발 로드맵 진척도 평가

3. 중간보고서 대비 주요 변경점

4. 구현 아키텍처

5. 핵심 구현 기능

6. End-to-End 배포 검증 결과

7. 기능 목록 최종 현황 (MoSCoW 대비)

8. 트러블 슈팅 및 문제 해결

9. 한계 및 향후 과제

10. 결론

# 1. 보고서 개요

## 1.1 목적

본 최종보고서는 중간보고서에서 설계한 DR-Platform 아키텍처와 개발 로드맵이 실제 코드로 어떻게 구현되었는지를 검증하고, 설계 대비 변경된 사항을 정리한다. 중간보고서가 “무엇을 만들 것인가(설계)”였다면, 본 보고서는 “무엇을 만들었는가(구현 결과)”와 “왜 설계와 달라졌는가(변경 근거)”를 시스템 및 코드 레벨에서 기술한다.

검증 핵심 산출물은 Cloud K8s(메인망) 및 Edge K3s(임시망) 멀티 클러스터 환경을 구축하고, 실제 서비스 장애 시뮬레이션을 통해 Failover(장애 대피)부터 Failback(원상 복구)까지의 End-to-End 파이프라인이 정상 동작함을 확인한 것이다.

## 1.2 전체 진척도 한눈에 보기

| 페이즈 | 계획 범위 | 달성 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 (MVP / P0) | 다중 클러스터 모니터링, 수동 백업/복원, 대시보드 UI | 완료 | dr-agent 및 관제 대시보드 연동 완료 |
| Phase 1.5 (P1) | Failback 자동화 로직, 복구 정책(Policy), drctl CLI | 완료 | 8단계 온보딩 및 복구 스크립트 생성 로직 구현 |
| Phase 2 (고도화) | 터널링(zrok) 외부 노출, 스토리지 자동 프로비저닝 | 부분 | 터널링 및 공개 URL 구현 완료, 스토리지는 이연 |

# 2. 개발 로드맵 진척도 평가

## 2.1 Phase 1 (MVP) — 완료

마일스톤: “다중 클러스터 상태 수집 및 Velero 백업 연동”

dr-agent 구현: 대상 클러스터에 배포되어 워크로드 상태 및 백업 현황을 수집하는 에이전트(Heartbeat 방식).

중앙 관제 대시보드: React 기반 UI를 통해 여러 클러스터의 상태 및 경고(Alert)를 시각화.

백업/복원 기초 구현: Velero를 이용한 네임스페이스 단위의 K8s 리소스 백업 및 S3(MinIO) 업로드 기능.

## 2.2 Phase 1.5 (P1) — 완료

마일스톤: “Failback 파이프라인 자동화 및 CLI 도구 배포”

Failover & Failback 엔진: 장애 발생 시 Edge K3s로 복원하고, 복구 완료 후 K3s의 최신 데이터를 다시 K8s로 돌려보내는 자동화 파이프라인.

복구 스크립트 발급기: Failback 진행 시 플랫폼이 자동 백업을 수행하고 사용자가 실행할 수 있는 restore-*.sh 다운로드 기능 구현.

drctl CLI: 터미널에서 플랫폼 연동(init) 및 복구 정책(policy set)을 손쉽게 설정할 수 있는 CLI 도구 배포.

## 2.3 Phase 2 (고도화) — 부분 구현

Phase 2 과제 중 외부망 접근 제약 해소를 위한 zrok 기반 터널링과 공개 URL 지원을 앞당겨 구현하였다. 반면 클라우드 네이티브 스토리지(EBS, EFS 등) 자동 프로비저닝은 로컬 MinIO 기반의 인프라 제약으로 인해 향후 과제로 이연하였다.

# 3. 중간보고서 대비 주요 변경점

| # | 구분 | 중간보고서(설계) | 최종(구현) | 변경 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Failback 실행 | 플랫폼이 타겟 클러스터에 자동 복원 명령 | 사용자 수동 스크립트 실행 | K8s 메인망에 데이터를 덮어쓰는 작업의 치명성을 고려하여 망 분리 및 권한 격리 원칙에 맞게 변경. |
| 2 | 상태 동기화 | 플랫폼이 클러스터를 Polling | Agent Heartbeat Push | 사설망 클러스터 접근 불가 문제를 해결하기 위해 에이전트가 중앙 서버로 상태를 Push. |
| 3 | 스토리지 격리 | 네임스페이스 기반 논리 격리 | Velero Prefix 기반 격리 | 단일 MinIO 공유 환경에서 prefix=<CLUSTER_ID>/ 구조로 사용자별 백업 데이터를 분리. |
| 4 | UI/UX 온보딩 | 통합 스크립트 제공 | 8단계 상세 가이드라인 | 데모 투명성 및 기술적 신뢰도 확보를 위해 내부 과정을 단계별로 노출. |
| 5 | 모니터링 스택 | Zabbix | Prometheus | K8s 환경에 더 최적화된 성능과 연동성을 제공하고 설정 복잡도를 낮춤. |

# 4. 구현 아키텍처

## 4.1 4계층 구조

Presentation (React 18): 클러스터 헬스 체크, Failback 마법사, 알림 및 토폴로지 시각화 패널 제공.

Business Logic (Node.js/Express): Agent Heartbeat 수신 엔진, 복구 정책 관리, Firing/Resolved 알람 상태 전이 엔진(server.mjs).

Integration (Velero & CLI): S3(MinIO) 스토리지 연동, 백업/복원 REST API 연동, drctl을 통한 설정 자동화.

K8s Cluster: Cloud K8s(Primary / 메인망)와 Edge K3s(Recovery / 임시망)로 구성.

그림 1. DR-Platform 구현 아키텍처

## 4.2 전역 상태 관리 및 이벤트 엔진

Heartbeat 기반 알람 해소 로직: K3s 클러스터 복구 완료 후, 정상 동작 중인 네임스페이스 정보를 수신하면 과거 메인망에서 발생했던 Firing 상태의 알람을 Resolved로 자동 전환하는 이벤트 엔진을 server.mjs에 구현하였다.

비동기 Operation 큐: 백업/복원과 같이 장시간이 소요되는 작업은 Operation 큐로 관리하고 프론트엔드는 이를 폴링하여 진행률(%)을 렌더링한다.

# 5. 핵심 구현 기능

## 5.1 Heartbeat 기반 다중 클러스터 동기화 (dr-agent)

통신 아키텍처: 플랫폼 서버가 사설망에 갇힌 클러스터에 직접 접근할 수 없는 네트워크 구조적 한계를 극복하기 위해, 에이전트가 중앙 서버로 주도적으로 데이터를 보내는 Heartbeat Push 모델을 채택하였다.

지표 수집: Helm으로 배포된 dr-agent는 30초 단위로 클러스터의 노드 상태, 파드 레플리카(Ready/Total), Velero 백업 및 복원 이력(Phase, Expiration)을 server.mjs의 receiveAgentHeartbeat API로 전송한다.

FSM 기반 알람 자동 해소: 장애 발생 시 생성된 Firing 상태의 알림은 클러스터가 복구되어 워크로드가 Running 상태로 보고되면 서버 측 이벤트 엔진이 이를 인지하여 Resolved 상태로 전이한다.

## 5.2 Policy-as-Code 기반 SLA 관리 엔진

CLI 기반 선언적 관리: drctl policy set 명령어를 통해 각 네임스페이스별 RTO, RPO, 서비스 등급(Tier: Critical/Standard/Low)을 선언적으로 정의한다.

Backup Freshness 모니터링: 대시보드는 등록된 Policy(RPO)와 Velero가 보고한 가장 최근 성공 백업 완료 시간을 비교하여 RPO 초과 시 UI 경고를 노출한다.

## 5.3 Failback 자동화 파이프라인 및 복구 스크립트 발급

양방향 Failback 오케스트레이션: 대시보드에서 Failback을 트리거하면 서버가 K3s 에이전트의 큐에 BackupCommand를 삽입하고, 에이전트가 K3s 상에서 Velero Backup을 자동 실행한다.

비동기 상태 폴링: 프론트엔드는 failback 엔드포인트를 폴링하며 Queued → Submitted → InProgress → Completed 전이와 진행률을 실시간 렌더링한다.

권한 분리형 스크립트 제공: 백업 완료 후 restore-<backupName>.sh를 생성하고, 관리자가 메인망에서 직접 실행하도록 하여 보안 및 권한 격리 원칙을 준수하였다.

## 5.4 Velero Prefix 기반 멀티테넌시 및 데이터 격리

스토리지 통합 및 격리: 여러 테넌트가 백업 저장소로 단일 S3(MinIO) 버킷을 공유하는 환경을 구성하였다.

디렉토리 논리적 격리: velero install 단계에서 --backup-location-config prefix=<CLUSTER_ID>/ 옵션을 강제하여 각 클러스터 백업 데이터가 고유 디렉토리에 저장되도록 설계하였다.

보안성 확보: A 클러스터의 Velero는 A/ 디렉토리 내의 백업 객체만 인지하므로 다른 사용자의 데이터를 복원하거나 덮어쓰는 논리적 데이터 오염 사고를 차단한다.

# 6. End-to-End 배포 검증 결과

실제 Node.js 백엔드 앱과 Postgres DB를 K8s에 배포하여 재해복구 시나리오를 검증하였다.

배포 전 초기 상태: Cloud K8s에서 서비스 정상 동작 및 주기적 백업 진행.

Stage 1 (장애 발생 및 Failover): Cloud K8s의 장애를 시뮬레이션하고, 대피소인 Edge K3s에서 이전 백업본을 가져와 시스템 복원.

Stage 2 (K3s 임시 운영): K3s 환경에서 서비스가 구동되며 새로운 게시글 및 DB 데이터가 누적됨.

Stage 3 (Failback 버튼 클릭): 대시보드에서 Fail back to primary cluster를 실행하고 플랫폼이 K3s의 최신 상태를 MinIO에 백업 완료.

최종 검증: 다운로드받은 .sh 스크립트를 복구된 K8s 터미널에서 실행하여 K3s에서 생성했던 최신 게시글 데이터까지 유실 없이 원상 복구됨을 확인.

그림 2. Failover 및 Failback 실배포 검증 화면

# 7. 기능 목록 최종 현황 (MoSCoW 대비)

| ID | 기능명 | MoSCoW | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | drctl CLI 연동 도구 | Must | 완료 |
| F-02 | dr-agent Helm Chart 패키징 | Must | 완료 |
| F-03 | 대시보드 상태 모니터링 패널 | Must | 완료 |
| F-04 | 복구 정책(Policy-as-Code) 관리 | Must | 완료 |
| F-05 | Failover(K3s 대피) 파이프라인 | Must | 완료 |
| F-06 | Failback 스크립트 자동 생성기 | Should | 완료 |
| F-07 | 멀티테넌시 스토리지 버킷 격리 | Should | 완료 |
| F-08 | 8단계 온보딩 UI 마법사 | Should | 완료 |
| F-09 | 터널링(zrok) 기반 공개 URL 제공 | Could | 완료 (앞당김) |
| F-10 | 타겟 클러스터 자동 Failback | Could | 보류 (수동 스크립트로 대체) |
| F-11 | 클라우드 스토리지 자동 프로비저닝 | Could | 이연 (Phase 2) |

Must·Should 기능은 전량 완료되었으며, Could에 해당하던 외부 URL 노출 기능을 앞당겨 구현하였다. 치명적 보안 위협을 방지하기 위해 완전 자동 Failback(F-10) 설계는 보류하고 수동 스크립트 발급 구조로 변경하였다.

# 8. 트러블 슈팅 및 문제 해결

## 8.1 관리형 클러스터 권한 누락 및 UI 블랭크 이슈

증상: 사용자 토큰에서 중앙 클러스터(cloud-primary, edge-recovery) 접근 권한이 누락되면서 대시보드 렌더링에 필요한 필수 상태를 가져오지 못해 UI가 깨지거나 멈춤.

원인: UI 컴포넌트가 중앙 클러스터 상태에 의존했으나, 백엔드 API가 접근을 엄격하게 404 에러로 차단.

해결: tokens.json에 필수 클러스터 권한을 복구하고, App.jsx에서 중앙 클러스터가 좌측 사이드바에 노출되지 않도록 필터링 로직을 추가하여 권한과 UI 가시성을 분리.

## 8.2 가상(Mock) 환경 SSH 실행 오류로 인한 API Error 도배

증상: UI 상단 메트릭 패널 전체가 빨간색 API error로 도배되고 상단 타이틀이 cloud-primary로 고정됨.

원인: 프론트엔드 useEffect 훅이 초기 렌더링 시 사용자의 test 클러스터 대신 첫 번째 항목인 cloud-primary를 강제로 선택.

해결: 활성화된 클러스터가 없을 경우 중앙 관리형 클러스터를 건너뛰고 사용자의 실제 클러스터(test)를 우선 자동 선택하도록 수정.

## 8.3 Helm Repository 업데이트 JSON Unmarshaling 에러

증상: helm repo update 실행 시 cannot unmarshal string into Go value of type repo.IndexFile 에러 발생.

원인: 외부 터널 주소가 백엔드 API 서버가 아닌 Vite 개발 서버를 직접 가리켜 Helm이 JSON이 아닌 HTML 응답을 수신.

해결: vite.config.js에 /api 요청을 백엔드 서버(127.0.0.1:3001)로 포워딩하는 프록시 설정을 추가.

## 8.4 Agent 설치 후 대시보드 맵에서 클러스터 에러 지속

증상: DR Agent를 정상적으로 Helm 설치했음에도 대시보드에서 녹색(Safe)이 아니라 계속 에러 상태로 노출.

원인: 가이드의 가짜 토큰(my-platform-token)이 그대로 지정되어 백엔드가 Heartbeat를 차단했고, Proxy 연동 누락으로 외부 터널 신호가 백엔드까지 도달하지 못함.

해결: 사용자 클러스터에 할당된 실제 토큰과 네임스페이스 옵션을 추가하여 Helm 배포를 재진행하고, 프론트-백엔드 Proxy 서버를 재시작.

# 9. 한계 및 향후 과제

완전 자동화된 Failback의 부재: 현재 아키텍처는 권한 제약을 피하기 위해 사용자가 직접 메인망에서 스크립트를 실행해야 한다. 향후 ArgoCD 등을 활용한 GitOps 방식과 연계하면 수동 개입 없는 자동 복구 파이프라인으로 고도화할 수 있다.

스토리지 벤더 종속성 최소화: 현재 테스트는 S3 호환 로컬 스토리지인 MinIO 환경에 맞춰져 있다. 프로덕션 배포를 위해 AWS EBS, EFS 및 GCP 영구 디스크(PD)의 볼륨 스냅샷 기능(CSI 훅)까지 포괄하는 확장이 필요하다.

원클릭 설치 스크립트 지원: 투명성을 위한 8단계 설치 과정이 온보딩 장벽이 될 수 있다. 향후 curl 기반 원클릭 스크립트 버전을 추가로 지원할 계획이다.

# 10. 결론

DR-Platform은 중간보고서에서 설계한 K8s 다중 클러스터 재해복구 파이프라인을 성공적으로 구현하였다. 핵심 마일스톤인 “장애 발생(K8s) → 대피소 복원(K3s) → 최신 데이터 백업 → 원상 복구 스크립트(.sh) 실행(K8s)”으로 이어지는 End-to-End 재해복구 사이클이 검증되었다.

설계 대비 일부 변경(스크립트 발급 방식, Heartbeat 도입 등)은 모두 시스템 보안 및 물리적 망 분리 환경을 고려한 현실적 판단에 따른 것이다. 결과적으로 플랫폼의 안정성과 데이터 격리성을 강화하였으며, 이연된 스토리지 프로비저닝 및 GitOps 연계 과제는 상용화를 위한 향후 고도화 목표로 남는다.